РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

********************************

от « 15 »  апреля 2019 г.			   № 51

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2018 год»

В целях контроля за использованием бюджетных средств, а также за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2018 год», руководствуясь ст. 14, ст.ст. 52, 53 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Шумского муниципального образования от 22.05.2014 г. №82 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шумского муниципального образования, их формирования и реализации, сроков утверждения и изменения», ст. 6 и 47 Устава Шумского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2018 год».

- Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Шумского городского поселения».

Глава Шумского

муниципального образования							Ю.А. Уточкин

# Пояснительная записка

# В Шумском муниципальном образовании в 2018 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2018 год» (далее – Программа).

# Основные цели Программы:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений;

- повышение энергетической эффективности на территории Шумского муниципального образования;

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Шумского муниципального образования.

Достижение вышеуказанных целей решалось посредством выполнения ряда задач, а именно:

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования ресурсов;

- стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании.

- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

- совершенствование системы учета потребляемых коммунальных ресурсов

- обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2018 год».

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения качественной питьевой водой в Шумском муниципальном образовании на 2018 год».

Подпрограмма 3 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шумском муниципальном образовании на 2018 год».

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2018 год».

На 2018 год на финансирование мероприятий Программы было запланировано 502 000 рублей, фактически потрачено 45 469,76 рублей. В ходе исполнения  запланированных мероприятий, выяснилось, что ряд мероприятий требуют более длительного времени для исполнения, что не позволило их исполнить в 2018 г.

В рамках Программы выполнены незапланированные мероприятия на общую сумму 40 500, 00 руб.:

1) Установка мемориальной плиты на месте захоронения – 6 700,00 руб.

2) Выполнение дизайн - проекта детской площадки, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта – 26 800,00 руб.

3) Изготовление технического паспорта водонапорной башни – 7 000,00 руб.

# Планируемая эффективность от реализации Программы достигнута.

Приложение №1

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от « 15 » апреля 2019 г. № 51

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2018 год»

(наименование программы)

весь период реализации

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2018 год» |
| 1.1 | Приобретение энергосберегающих и светодиодных ламп | 2018 | МБ | 2 000 | 0 |  |  |  | Не было необходимости в приобретении |
| 1.2 | Заключение договора на поставку тепловой энергии для отопления здания МКУК Шумского МО с оплатой по приборам учета тепловой энергии | 2018 | - | Не требуется | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Своевременное снятие показаний с приборов учета тепловой энергии в здании МКУК и передача их теплоснабжающей организации | 2018 | - | Не требуется | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Оплата за услуги по технологическому присоединению, восстановление режима потребления электроэнергии | 2018 | МБ | 50 000 | 4 969,76 | - | - | - | В стоимость мероприятия входила аренда опор для размещения светильников уличного освещения. В соответствии с внесенными изменениями в части 2 статьи Закона Иркутской области от 06.12.2011г. № 23-ОЗ опоры в 2018 г. переданы в безвозмездное пользование. |
|  | Всего |  |  | 52 000 | 4 969,76 | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение населения качественной питьевой водой в Шумском муниципальном образовании на 2018 год» |
| 2.1 | Производственный контроль за качеством питьевой воды | 2018 | МБ | 5 000 | 0 | - | - | - | В 2018 году у организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» закончилась лицензия, мероприятие перенесли на 2019 г. |
|  | Всего |  |  | 5 000 | - |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шумском муниципальном образовании на 2018 год» |
| 3.1 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | 2018 | МБ | 5 000 | 0 | - | - | - | Несанкционированные свалки убраны в ходе проведения субботника |
| 3.2 | Проведение общепоселкового субботника | 2018 | - | Не требуется | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Проведения акции «Мы за чистый поселок» | 2018 | - | Не требуется | - | - | - | - |  |
|  | Всего |  |  | 5 000 | 0 | - | - | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2018 год» |
| 4.1 | Изготовление технического и кадастрового паспортов на скважину питьевой воды | 2018 | МБ | 40 000 | 0 |  |  |  | В ходе проведения подготовительных работ, выяснилось, что скважина находиться на ЗУ, принадлежащим МКОУ Шумская СОШ. Изменение границ ЗУ занимает длительное время, мероприятие перенесено на 2019 г. |
| 4.2 | Обследование котельной, тепловых сетей, водонапорной башни (скважины) | 2018 | - | Не требуется | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период | 2018 | - | Не требуется | - | - | - | - |  |
| 4.4 | Подготовка Паспортов готовности к отопительному периоду | 2018 | - | Не требуется | - | - | - | - |  |
| 4.5 | Разработка проектно-сметной документации для строительства блочно-модульной котельной на твердом топливе | 2018 | МБ | 300 000 | 0 | - | - | - | В связи с происшедшими изменениями в законодательстве по разработке ПСД мероприятие перенесено на 2019г. |
| 4.6 | Разработка проектно-сметной документации для ремонта тепловых сетей | 2018 | МБ | 100 000 | 0 | - | - | - | Перенесено на 2019 г. |
|  | Всего |  |  | 440 000 | 0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе |  |  | 502 000 | 4 969, 76 |  |  |  |  |

## Приложение № 2

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от « 15 » апреля 2019 г. № 51

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2018 год»

(наименование программы)

весь период реализации

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2018 год» |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 50 | 50 | - | - |  |
| 1.3 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | Т.у.т. | - | - | - | - |  |
| 1.4 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт*ч | 25 | 17,86 | 7,14 | 0,7 | В здании МКУК установлены энергосберегающие лампы, не использовались электрообогреватели |
| 1.5 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал | 0,21 | 0,197 | 0,013 | 6,19 | Учет тепловой энергии в здании МКУК с 2016 г. осуществляется по приборам учета |
| 2 | Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2018 год» |
| 2.1 | Протяженность тепловых сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | м | 1642 | 1032 | - | - | В ходе создания топографической карты для подготовки ПСД для ремонта тепловых сетей |
| 2.2 | Протяженность водопроводных сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | м | 1642 | 1032 | - | - | В ходе создания топографической карты для подготовки ПСД для ремонта тепловых сетей |

## Приложение № 3

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от « 15 » апреля 2019 г. № 51

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2018 год»

(наименование программы)

весь период реализации

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе | Финансовые средства, всего | в том числе |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ <*> | внебюджетные средства |  |
| Всего за весь период | 502 000,00 | 0 | 0 | 502 000,00 | 0 | 45 469,76 | 0 | 0 | 45 469,76 | 0 | В ходе исполнения запланированных мероприятий, выяснилось, что ряд мероприятий требуют более длительного времени для исполнения, что не позволило их исполнить в 2018 г. |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

## Приложение № 4

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от « 15 » апреля 2019 г. № 51

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2018 год»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

весь период реализации

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2018 год» |
| доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100 | 100 | - | 1 |
| доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 50 | 50 | - | 1 |
| доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | Т.у.т. | - | - | - | 1 |
| удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт*ч | 27,5 | 10,97 | +35,9 | 4 |
| удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал | 0,21 | 0,197 | +6,19 | 2 |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2018 год» |
| Протяженность тепловых сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | м | 1648 | 1038 | - | 1 |
| Протяженность водопроводных сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | м | 1648 | 1038 | - | 1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 11 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2018 год»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

весь период реализации

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| За весь период реализации |
| ожидаемая эффективность достигнута; | 11 | Срок реализации программы закончился |