РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

********************************

Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2                                  тел.: 8 (39557) 7-08-96

8-950-087-78-60

E-mail: shumskoemo@rambler.ru

от « 15 » апреля  2019 г.	   № 52

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного

хозяйства в Шумском муниципальном образовании  на 2016-2020 годы» за 2018 год

В целях контроля за использованием бюджетных средств, а также за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании  на 2016-2020 годы», руководствуясь ст. 14, ст.ст. 52, 53 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Шумского муниципального образования от 22.05.2014 г. №82 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шумского муниципального образования, их формирования и реализации, сроков утверждения и изменения», ст. 6 и 47 Устава Шумского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании  на 2016-2020 годы» за 2018 год.

- Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Шумского городского поселения».

Глава Шумского

муниципального образования							Ю.А. Уточкин

# Пояснительная записка

# В Шумском муниципальном образовании в 2018 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании  на 2016-2020 годы» (далее – Программа).

# Основные цели программы:

# - сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования.

# - увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Достижение вышеуказанных целей решалось посредством выполнения ряда задач, а именно:

- содержания автомобильных дорог;

- выполнение работ по освещению автомобильных дорог;

В рамках выполнения мероприятий программы были осуществлены работы по освещению  автомобильных дорог по ул. Пионерской, Депутатской, Сибирской, Заводской, Коммунистической, ремонт тротуара по ул. Заозёрной, грейдирование автомобильных дорог в Шумском муниципальном образовании. Установлены две автобусные остановки: по ул. Солнечной, по ул. Набережной.  Так же были установлены дорожные знаки.

В 2018 году на финансирование мероприятий Программы поступило 3 112 166,02 рубля,  на начало отчетного периода остаток составил 1 732 900 рублей, фактически было затрачено 2 644 353,85 рублей.

# В целом по Программе основные запланированные мероприятия выполнены, планируемая эффективность от реализации Программы достигнута.

# Несмотря на принимаемые меры по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Шумском муниципальном образовании проблема состояния автомобильных дорог остается актуальной на сегодняшний день, в связи с чем необходимо продолжать работу по приведению автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями.

Приложение №1

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от «15» апреля 2019 г. № 52

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании  на 2016-2020 годы»

(наименование программы)

за 2018 год (весь период реализации)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой, руб. | Расходы за отчетный период, руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 2018 | МБ | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 2018 | МБ | 1 220 000,00 | 1 765 004,56 | - | - | - | Увеличение объема работ |
| 1.3 | Ремонт тротуара | 2018 | МБ | 800 000,00 | 99 802,00 | - | - | - | Работы перенесены на 2019г |
| 1.4 | Проектно-изыскательные работы | 2018 | МБ | 400 000,00 | - | - | - | - | Работы перенесены на 2019г. |
| 2 | Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Шумского муниципального образования |
| 2.1 | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки | 2018 | МБ | 200 000,00 | - | - | - | - | Работы перенесены на 2019г. |
| 3 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 3.1 | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги согласно проекта движения | 2018 | МБ | 70 000,00 | - | Протяженность, км | - | - | Работы перенесены на 2019г. |
| 3.2 | Освещение автомобильных дорог | 2018 | МБ | 200 000,00 | 387 409,33 | Протяженность, км | 3,2 | 3,2 | Увеличение объема работ |
| 3.3 | Приобретение и установка дорожных знаков, замена старых дорожных знаков на новые | 2018 | МБ | 290 000,00 | 209 947,42 | - | - | - | Экономия при заключении мун. контракта |
| 3.4 | Приобретение, оборудование и содержание автобусных остановок общественного транспорта | 2018 | МБ | 340 000,00 | 180 716,00 | - | - | - | Работы перенесены на 2019г. |
|  | ИТОГО |  |  | 3 520 000,00 | 2 642 879,31 |  |  |  |  |

## Приложение № 2

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от «15» апреля 2019 г. № 52

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании  на 2016-2020 годы»

(наименование программы)

за 2018 год (весь период реализации)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции и капитального ремонта | % | 0 | 0 | - | - |  |
| 2 | Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 5 | 5 | - | - |  |
| 3 | Доля протяженности освещенных автомобильных дорог | % | 15 | 18 | - | - |  |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог с разметкой | % | 100 | 30 | - | - | Плохое состояние дорог |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог, на которых установлены дорожные знаки | % | 15 | 15 | - | - |  |

## Приложение № 3

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от «15» апреля  2019 г. № 52

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании  на 2016-2020 годы»

(наименование программы)

за 2018 год (весь период реализации)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе | Финансовые средства , всего | в том числе |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ <*> | внебюджетные средства |  |
| Всего за весь период | 42 751,768 | 0 | 25 650,00 | 17 101,768 | 0 | 6 834,908 | 0 | 0 | 6 834,908 | 0 |  |
| год реализации 2018 | 3 720,000 | 0 | 0 | 3 720,000 | 0 | 2 644,354 | 0 | 0 | 2 644,354 | 0 |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

## Приложение № 4

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от «15» апреля 2019 г. № 52

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании  на 2016-2020 годы»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

за 2018  год (весь период реализации)

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции и капитального ремонта | % | 0 | 0 | - | 1 |
| Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 5 | 5 | - | 1 |
| Доля протяженности освещенных автомобильных дорог | % | 15 | 18 | - | 1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог с разметкой | % | 100 | 30 | - | 1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, на которых установлены дорожные знаки | % | 15 | 15 | - | 1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 5 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании  на 2016-2020 годы»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

за 2018 год (весь период реализации)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |
| ожидаемая эффективность достигнута; | 5 | Продолжить реализацию программы |
| За весь период реализации |
| ожидаемая эффективность достигнута; | 5 | Продолжить реализацию программы |