РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2 тел.: 7-08-96

8-950-087-78-60

от « 23 » апреля 2020 г. № 68

«О внесении изменений в схему теплоснабжения р.п. Шумский Шумского муниципального образования на период до 2032 года»

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шумского муниципального образования, администрация Шумского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему теплоснабжения р.п. Шумский Шумского муниципального образования на период до 2032 года, утвержденную постановлением администрации Шумского муниципального образования от 27.05.2016 г. № 42 (далее-Схема теплоснабжения) следующие изменения:

1.1. Таблицу 4.1 раздела 4 подпункта 4.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Мероприятие | Цель реализации мероприятия | Год реализации |
| Котельная «Шум» | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе, мощностью 3Гкал/ч | Определение стоимости строительства котельной | 2020 г. |
|  | Замена твердотопливного котла КВр-0,93 МВт (0,8 Гкал) | Повышение эксплуатационной надежности оборудования, повышение эффективности работы систем теплоснабжения | 2021 г. |
| Строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе, мощность 3Гкал/ч. | Увеличение надежности системы теплоснабжения, бесперебойное прохождение  Отопительных периодов, сокращение эксплуатационных расходов. | 2024-2026 г.г. |

1.2. Таблицу 7.1 раздела 7 подпункта 7.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | | | |
| Первый этап  2017-2021 гг. | Второй этап 2024-2026 гг. | Третий этап 2027-2032 гг. | На расчетный срок |
| 1 | Котельная «Шум» | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе, мощностью 3Гкал/ч | 3 540,500 тыс. руб. |  |  | 3 540,500 тыс. руб. |
| 2 |  | Строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе, мощность 3Гкал/ч. |  | 26 000 тыс. руб. |  | 26 000 тыс. руб. |
| 3 |  | Замена твердотопливного котла КВр-0,93 МВт (0,8 Гкал) | 750 тыс. руб. |  |  | 750 тыс. руб. |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 30 290,500тыс. руб. |

1.3. Таблицу 7.2 раздела 7 подпункта 7.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | | | |
| Первый этап 2017-2021 гг. | Второй этап 2022-2026 гг. | Третий этап 2027-2032 гг. | На расчетный срок |
| 1 | Котельная «Шум» | Капитальный ремонт инженерных сетей | 20 632,064 тыс. руб. |  |  | 20 632,064тыс. руб. |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 20 632,064 тыс. руб. |

2. Внести изменения в обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения р.п. Шумский Шумского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области на период до 2032 года.

2.1. Главу 1 части 11 «Цены(тарифы) в сфере теплоснабжения», изложить в следующей редакции: Приказом Службы по тарифам Иркутской области от 13.07.2017г. № 143-спр (с изменениями и дополнениями Приказ службы по тарифам Иркутской области от 16.07.2018 г. № 121-спр, 11 октября 2019 г. № 261-спр) установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» на территории Шумского городского поселения.

2.2. Таблицу 1.7 главы 1 части 11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование теплоснабжающей организации | Вид тарифа | Период действия тарифа | Тариф, руб/Гкал |
| ООО «Теплосервис» | Одноставочный тариф | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | 2 360,30 |
|  |  | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | 2 789,83 |
|  |  | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | 2 789,83 |
|  |  | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | 3 080,90 |
|  |  | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | 3 080,90 |
|  |  | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | 3 296,64 |
|  |  | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | 3 296,64 |
|  |  | с 01.06.2021 г. по 31.12.2021 г. | 3 057,40 |
|  |  | с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | 3 057,40 |
|  |  | с 01.06.2022 г. по 31.12.2022 г. | 3 152,39 |

2.3. Таблицу 10.1 главы 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | | | |
| Первый этап  2017-2021 гг. | Второй этап 2024-2026 гг. | Третий этап 2027-2032 гг. | На расчетный срок |
| 1 | Котельная «Шум» | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе, мощностью 3Гкал/ч | 3 540,500 тыс. руб. |  |  | 3 540,500 тыс. руб. |
| 2 |  | Строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе, мощность 3Гкал/ч. |  | 26 000 тыс. руб. |  | 26 000 тыс. руб. |
| 3 |  | Замена твердотопливного котла КВр-0,93 МВт (0,8 Гкал) | 750 тыс. руб. |  |  | 750 тыс. руб. |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 30 290,500 тыс. руб. |

2.4. Таблицу 10.2 главы 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | | | |
| Первый этап 2017-2021 гг. | Второй этап 2022-2026 гг. | Третий этап 2027-2032 гг. | На расчетный срок |
| 1 | Котельная «Шум» | Капитальный ремонт инженерных сетей | 20 632,064 |  |  | 20 632,064 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 20 632,064 тыс. руб |

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Шумского городского поселения» и на официальном сайте Шумского муниципального образования http://shumskoe.ru/

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин