РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Нижнеудинский район, р. п. Шумский ул. Заозёрная, 2 тел.: 8-950-087-78-60

от «09» августа 2021 г. № 101/1

 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов социальной

сферы Шумского МО к отопительному сезону 2021-2022 г.г.»

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда», утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Шумского муниципального образования, в целях подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 гг., администрация Шумского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Шумского муниципального образования к отопительному сезону 2021-2022 гг. (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Шумского муниципального образования http://shumskoe.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин

 Приложение № 1

утверждено

 постановлением администрации

 Шумского муниципального

 образования

от 09.08.2021 г. №101/1

**План**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Шумского МО к отопительному сезону 2021-2022 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Дата | Ответственный |
| 1 | Оборудование котельной | Демонтаж-монтаж подпиточного насоса КМ 50-32-125 (1 шт.) | 31.08.2021 г. | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Установка термометров в оправе прямых и угловых (4 компл.) | 31.08.2021 г. | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Замена затвора поворотного однодискового межфланцевого (2 шт.) | 31.08.2021 г. | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Установка манометров с трехходовым краном (4 компл.) | 31.08.2021г. | ООО «Теплосервис» |
| 2 | Отделочные работы | Окраска известковыми составами по штукатурке на 2 раза | 31.08.2021 г. | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен | 31.08.2021 г. | ООО «Теплосервис» |
| 3 | Приборы | Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери | 31.08.2021 г. | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Замена манометров | 31.08.2021 г. | ООО «Теплосервис» |
| 4 | Котлы | Монтаж котла водогрейного (1шт.) | 31.08.2021 г. | ООО «Теплосервис» |
| 5 | Водонапорная башня  | Монтаж доп. освещения в здании ВБ (1 шт.) | 31.08.2021 г. | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Окраска известковыми составами: по штукатурке на 2 раза  | 31.08.2021 г. | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Промывка ёмкости ВБ | 31.08.2021 г. | ООО «Теплосервис» |
|  | Котельная  | Подключение к резервному источнику теплоснабжения (дизельная электростанция ДЭС-160.2) | 31.06.2021 г.  | Администрация Шумского МО |
|  | Водонапорная башня | Подключение к резервному источнику водоснабжения (дизельная электростанция ДЭС-160.2) | 31.06.2021 г. | Администрация Шумского МО |
| 6 |  | Подготовка Паспортов готовности к отопительному периоду | С 01.09.2021г. 15.09.2021 г.  | Чеботарева М.А. – ведущий спец. администрации |
| 7 |  | Проверка готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период | С 23.08.2021 до 01.09.2021г. | Чеботарева М.А. – ведущий спец. администрации |
| 8 |  | Проверка готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период | С 23.08.2021 до 01.09.2021г. | Администрация Шумского МО |