РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2 тел.: 8 (39557) 7-08-96

8-950-087-78-60

E-mail: shumskoemo@rambler.ru

от «08» апреля 2021 г. № 43

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного

хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2016-2020 годы» за 2020 год

В целях контроля за использованием бюджетных средств, а также за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2016-2020 годы», руководствуясь ст. 14, ст.ст. 52, 53 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Шумского муниципального образования от 22.05.2014 г. №82 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шумского муниципального образования, их формирования и реализации, сроков утверждения и изменения», ст. 6 и 47 Устава Шумского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2016-2020 годы» за 2020 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Шумского городского поселения» и на официальном сайте Шумского муниципального образования http://shumskoe.ru/..

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин

Пояснительная записка

В Шумском муниципальном образовании в 2020 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2016-2020 годы» (далее – Программа).

Основные цели программы:

- сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования.

- увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Достижение вышеуказанных целей решалось посредством выполнения ряда задач, а именно:

- содержания автомобильных дорог;

- выполнение работ по освещению автомобильных дорог;

На 2020 год на финансирование мероприятий Программы было запланировано на 14 732 000,00 рублей, фактически было затрачено 821 838 рублей 64 коп.

В рамках Программы выполнены незапланированные мероприятия на общую сумму: 2 750 727,01

1. Разработка проектно-сметной документации в части оценки достоверности определения сметной стоимости реализации мероприятий по капитальному ремонту автомобильной дорого по ул. Сосновая.

В целом по Программе основные запланированные мероприятия выполнены, планируемая эффективность от реализации Программы достигнута.

Несмотря на принимаемые меры по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Шумском муниципальном образовании проблема состояния автомобильных дорог остается актуальной на сегодняшний день, в связи с чем необходимо продолжать работу по приведению автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями.

Приложение №1

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от «08» апреля 2021 г. № 43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2016-2020 годы»

(наименование программы)

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Плановый  срок  исполнения | Источник  финансирования | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой,  руб. | Расходы  за  отчетный  период,  руб. | Наименование  показателя  объема  мероприятия,  единица  измерения | Плановое  значение  показателя  объема  мероприятия | Фактическое  значение  показателя  объема  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 2020 | ОБ/МБ | 12 000 000,00 | - | - | - | - | Сроки выполнения работ продлёны |
| 1.2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 2020 | МБ | 962 000,00 | 674 464 | - | - | - | Экономия при заключении мун.контракта |
| 1.3 | Ремонт тротуара | 2020 | МБ | 800 000,00 |  | - | - | - | Работы перенесены на 2022 г. |
| 1.4 | Проектно-изыскательные работы | 2020 | МБ | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Шумского муниципального образования | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки | 2020 | МБ | 200 000,00 | 0 | - | - | - | Не было необходимости |
| 3 | Обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | |
| 3.1 | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги согласно проекта движения | 2020 | МБ | 170 000,00 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Освещение автомобильных дорог | 2020 | МБ | 300 000,00 | 147 374,64 | - | - | - |  |
| 3.3 | Приобретение и установка дорожных знаков, замена старых дорожных знаков на новые | 2020 | МБ | 200 000,00 | 0 | - | - | - | Не было необходимости |
| 3.4 | Приобретение, оборудование и содержание автобусных остановок общественного транспорта | 2020 | МБ | 100 000 | 0 | - | - | - | Не было необходимости |
|  | **ИТОГО** |  |  | **14 732 000,00** | **821 838,64** |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от «08» апреля 2021 г. № 43

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2016-2020 годы»

(наименование программы)

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Ед.  изм. | Плановое  значение | Фактическое  значение | Отклонение  фактического  значения от  планового | | Обоснование  причин  отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции и капитального ремонта | % | 2,5 | 0 | -2,5 | - 100 | Сроки выполнения работ продлены на год |
| 2 | Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 30 | 5 | - 25 | - 83,33 |  |
| 3 | Доля протяженности освещенных автомобильных дорог | % | 25 | 25 | - | - |  |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог с разметкой | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог, на которых установлены дорожные знаки | % | 80 | 30 | - 50 | - 63 |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от «08» апреля 2021 г. № 43

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2016-2020 годы»

(наименование программы)

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, руб. | | | | | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | | | | | Обоснование  причин отклонения |
| Финансовые  средства,  всего | в том числе | | | | Финансовые  средства ,  всего | в том числе | | | |
| ФБ  [<\*>](#Par348) | ОБ  [<\*>](#Par348) | МБ  [<\*>](#Par348) | Внебюджетные  средства | ФБ  [<\*>](#Par348) | ОБ  [<\*>](#Par348) | МБ  [<\*>](#Par348) | внебюджетные  средства |  |
| Всего за весь период | 42 751 768,92 | 0 | 25 650 000 | 17 101 768,92 | 0 | 11 410 696,64 | 0 | 2 000 371 | 9 410 325,64 | 0 |  |
| год реализации 2020 | 14 732 000 | 0 | 11 400 000 | 3 332 000 | 0 | 821 836,64 | 0 | 0 | 821 836,64 | 0 | Капитальный ремонт автомобильной дороги перенесен на 2022 г. |

--------------------------------

<\*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от «08» апреля 2021 г. № 43

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2016-2020 годы»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение % | Оценка в баллах |
| план | факт |
| Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции и капитального ремонта | % | 2,5 | 0 | - 100 | -2 |
| Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 30 | 5 | - 83,33 | -2 |
| Доля протяженности освещенных автомобильных дорог | % | 25 | 25 | - | 1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог с разметкой | % | 100 | 100 | - | 1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, на которых установлены дорожные знаки | % | 80 | 30 | - 63 | -2 |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  |  |  |  | **-4** |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2016-2020 годы»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| **За весь период реализации** | | |
| ожидаемая эффективность достигнута; | 1 | Срок реализации программы закончился |

В связи с ЧС часть мероприятий по программе остались не выполнены, что отрицательно сказалось на результат программы за 2020 г. Учитывая результаты оценки эффективности муниципальной программы предыдущих периодов, в целом за период действия программы можно сделать вывод, что ожидаемая эффективность достигнута.