РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2 тел.: 8 (39557) 7-08-96

 8-950-087-78-60

 E-mail: shumskoemo@rambler.ru

от «04» апреля 2022 г. № 57

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного

 хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021-2023 годы» за 2021 год

В целях контроля за использованием бюджетных средств, а также за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2016-2020 годы», руководствуясь ст. 14, ст.ст. 52, 53 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Шумского муниципального образования от 22.05.2014 г. №82 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шумского муниципального образования, их формирования и реализации, сроков утверждения и изменения», ст. 6 и 47 Устава Шумского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021-2023 годы» за 2021 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Шумского городского поселения» и на официальном сайте Шумского муниципального образования http://shumskoe.ru/..

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин

Пояснительная записка

В Шумском муниципальном образовании в 2021 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021-2023 годы» (далее – Программа).

Основные цели программы:

- сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования.

- увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Достижение вышеуказанных целей решалось посредством выполнения ряда задач, а именно:

- содержания автомобильных дорог;

- выполнение работ по освещению автомобильных дорог;

 На 2021 год на финансирование мероприятий Программы было запланировано на 6 766 718 рублей 83 коп., фактически было затрачено 3 307 950 рублей 43 коп..

В целом по Программе основные запланированные мероприятия выполнены, планируемая эффективность от реализации Программы достигнута.

Несмотря на принимаемые меры по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Шумском муниципальном образовании проблема состояния автомобильных дорог остается актуальной на сегодняшний день, в связи с чем необходимо продолжать работу по приведению автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями.

Приложение №1

к постановлению администрации

 Шумского муниципального образования

от «04» апреля 2022 г. № 57

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021-2023 годы»

(наименование программы)

за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №  п/п  | Наименованиеподпрограммы,основногомероприятия,мероприятия | Плановыйсрокисполнения | Источникфинансирования | Объемфинансирования,предусмотренныйпрограммой,руб. | Расходызаотчетныйпериод,руб. | Наименованиепоказателяобъемамероприятия,единицаизмерения | Плановоезначениепоказателяобъемамероприятия | Фактическоезначениепоказателяобъемамероприятия | Обоснованиепричинотклонения |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 2021 | ОБ/МБ | 0 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог | 2021 | МБ | 842 268,2 | 842 268,2 | - | - | - |  |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог | 2021 | МБ | 4 836 277,63 | 2 182 573,23 | - | - | - | Сезонность выполнения работ |
| 1.4 | Проектно-изыскательные работы | 2021 | МБ | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Шумского муниципального образования |
| 2.1 | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки | 2021 | МБ | 609 942,71 | 283 109 | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **6 766 718,83** | **3 307 950,43** |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

 Шумского муниципального образования

от «04» апреля 2022 г. № 57

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021-2023 годы»

(наименование программы)

за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п |  Наименование целевого  показателя  | Ед. изм. | Плановоезначение | Фактическое значение  |  Отклонение фактическогозначения от  планового  | Обоснование причин отклонения  |
|  -/+  |  %  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции и капитального ремонта | % | 0 | 0 | - | -  |  |
| 2 | Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 11 | 9 | - 3 | 18 |  |
| 3 | Доля протяженности освещенных автомобильных дорог | % | 27 | 27 | -  | - |  |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог с разметкой | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог, на которых установлены дорожные знаки | % | 80 | 40 | - 40 | - 50 |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

 Шумского муниципального образования

от «04» апреля 2022 г. № 57

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021-2023 годы»

(наименование программы)

за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы  | Объем финансирования, предусмотренный программой, руб.  | Расходы за отчетный период, тыс. руб.  | Обоснованиепричин отклонения |
| Финансовыесредства, всего  |  в том числе  | Финансовыесредства ,  всего  |  в том числе  |
| ФБ [<\*>](#Par348) | ОБ [<\*>](#Par348) | МБ [<\*>](#Par348) | Внебюджетныесредства  | ФБ [<\*>](#Par348) | ОБ [<\*>](#Par348) | МБ [<\*>](#Par348) | внебюджетные средства  |  |
| Всего за весь период  | 51 059 294,81 | 0 | 33 435 983 | 17 623 311,81 | 0 | 3 307 950,43 | 0 | 0 | 3 307 950,43 | 0 |  |
| год реализации 2021 | 6 766 718,83 | 0 | 0 | 6 766 718,83 | 0 | 3 307 950,43 | 0 | 0 | 3 307 950,43 | 0 | Капитальный ремонт автомобильной дороги перенесен на 2023 г. |

--------------------------------

<\*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Приложение № 4

к постановлению администрации

 Шумского муниципального образования

от «04» апреля 2022 г. № 57

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021-2023 годы»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение % | Оценка в баллах |
| план | факт |
| Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции и капитального ремонта | % | 0 | 0 | -  | 1 |
| Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 11 | 9 | 18 | -1 |
| Доля протяженности освещенных автомобильных дорог | % | 27 | 27 | - | 1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог с разметкой | % | 100 | 100 | - | 1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, на которых установлены дорожные знаки | % | 80 | 40 | - 50 | -1 |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  |  |  |  | **1** |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021-2023 годы»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы**  | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| **За весь период реализации** |
|  ожидаемая эффективность достигнута;   | 1 | Продолжить реализацию программы  |