РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2 тел.: 8 (39557) 7-08-96

 8-950-087-78-60

 E-mail: shumskoemo@rambler.ru

от «04» апреля 2022 г. № 59

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021 год»

В целях контроля за использованием бюджетных средств, а также за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2018 год», руководствуясь ст. 14, ст.ст. 52, 53 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Шумского муниципального образования от 22.05.2014 г. №82 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шумского муниципального образования, их формирования и реализации, сроков утверждения и изменения», ст. 6 и 47 Устава Шумского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021 год».
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Шумского городского поселения» и на официальном сайте Шумского муниципального образования <http://shumskoe.ru/>.

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин

Пояснительная записка

В Шумском муниципальном образовании в 2021 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2019-2021 г.г.» (далее – Программа).

Основные цели Программы:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений;

 - повышение энергетической эффективности на территории Шумского муниципального образования;

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Шумского муниципального образования.

Достижение вышеуказанных целей решалось посредством выполнения ряда задач, а именно:

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования ресурсов;

- стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании.

- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

- совершенствование системы учета потребляемых коммунальных ресурсов

- обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2021 год».

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения качественной питьевой водой в Шумском муниципальном образовании на 2021 год».

Подпрограмма 3 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шумском муниципальном образовании на 2021 год».

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2021 год».

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территории Шумского муниципального образования на 2021 г.»

На 2021 год на финансирование мероприятий Программы было запланировано 3 865 000 рублей, фактически потрачено 176 805 рублей 32 коп. В ходе исполнения запланированных мероприятий, выяснилось, что ряд мероприятий требуют более длительного времени для исполнения, что не позволило их исполнить в 2021 г.

В рамках Программы выполнены незапланированные мероприятия на общую сумму: 692 179 рублей 50 копеек.

1. Оплата услуг по изготовлению акта снятия с ГКУ колодца шахтного типа питьевой воды по адресу: р.п. Шумский ул. Транспортная,44а – 5 000 р.
2. Очистка территории от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений, которые не являются объектами капитального строительства, жилыми строениями – 387 180 р.
3. Приобретение контейнеров для ТКО – 299 999,5 р.

Планируемая эффективность от реализации Программы достигнута.

Приложение №1

к постановлению администрации

 Шумского муниципального образования

от «04» апреля 2022 г. № 59

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021 год»

(наименование программы)

весь период реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №  п/п  | Наименованиеподпрограммы,основногомероприятия,мероприятия | Плановыйсрокисполнения | Источникфинансирования | Объемфинансирования,предусмотренныйпрограммой,руб. | Расходызаотчетныйпериод,руб. | Наименованиепоказателяобъемамероприятия,единицаизмерения | Плановоезначениепоказателяобъемамероприятия | Фактическоезначениепоказателяобъемамероприятия | Обоснованиепричинотклонения |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2021 год»** |
| 1.1 | Приобретение энергосберегающих и светодиодных ламп | 2021 | МБ | 0 | 0 |  |  |  | Не было необходимости в приобретении |
|  | **Всего** |  |  | **0** | **0** | - | - | - |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение населения качественной питьевой водой в Шумском муниципальном образовании на 2021 год»** |
| 2.1 | Производственный контроль за качеством питьевой воды | 2021 | МБ | 24 710,0 | 11 245,76 | - | - | - | Исследование воды на микробиологические показатели. |
| 2.2 | Получение лицензии по скважине на воду, предназначенной для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и составление паспорта ГКМ. | 2021 | МБ | 16 581,0 | 16 581,42 | - | - | - |  |
| 2.3 | Оплата государственной пошлины на предоставление прав пользования недрами | 2021 | МБ | 7 500,0 | 0 | - | - | - | Предоставление прав пользования недрами осуществлялось на безвозмездной основе |
| 2.4 | Приобретение дезинфицирующих средств (Акватабс) | 2021 | МБ | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  | **57 791,0** | **36 827,18** |  |  |  |  |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шумском муниципальном образовании на 2021 год»** |
| 3.1 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | 2021 | МБ | 76 731,0 | 0 | - | - | - | Работы выполнялись на безвозмездной основе |
|  | **Всего**  |  |  | **76 731,0** | **0** | - | - | - |  |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2021 год»** |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе, мощностью 3Гкал/ч | 2021 | ОБ/МБ | 3 540 500,0 | 0 |  |  |  | Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения работ, в связи с этим работы планируется закончить в 2022 году. |
| 4.2 | Восстановление работы и монтаж силового оборудования дизельной электростанции ДЭС 160.2 | 2021 | МБ | 139 978,0 | 139 978,14 |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  | **3 680 478,0** | **139 978,14** | - | - | - |  |
| **5** | **Подпрограмма « Организация благоустройства территории Шумского муниципального образования на 2021 г.»** |
| 5.1 | Обустройство детской площадки | 2021 | МБ | 50 000,0 | 0 | **-** | **-** | **-** | Не проводилось |
|  | **Всего** |  |  | **50 000,0** | **0** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по Программе** |  |  | **3 865 000,0** | **176 805,32** |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

 Шумского муниципального образования

от « 04 » апреля 2022 г. № 59

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2020 год»

(наименование программы)

весь период реализации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п |  Наименование целевого  показателя  | Ед. изм. | Плановоезначение | Фактическое значение  |  Отклонение фактическогозначения от  планового  | Обоснование причин отклонения  |
|  -/+  |  %  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2021 год» |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 0 | 0 | - | - | Здание Дома культуры по ул. Советская ,38 признано аварийным, теплоснабжение прекращено |
| 1.3 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | Т.у.т. | - | - | - | - |  |
| 1.4 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт\*ч/кв.м | 25 | 34,85 | 9,85 | 39,4 | Увеличение расхода электрической энергии в связи с предоставлением помещений на безвозмездной основе ПЧ 146 |
| 1.5 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал | 0,21 | 0,19 | 0,02 | 9,5 | Уменьшение расхода тепловой энергии в связи с прекращением теплоснабжения аварийного здания ДК |
| 2 | Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2021 год» |
| 2.1 | Протяженность тепловых сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | м | 1038 | 1038 | - | - |  |
| 2.2 | Протяженность водопроводных сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | м | 1038 | 1038 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

 Шумского муниципального образования

от « 04 » апреля 2022 г. № 59

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2020 год»

(наименование программы)

весь период реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы  | Объем финансирования, предусмотренный программой, руб.  | Расходы за отчетный период, руб.  | Обоснованиепричин отклонения |
| Финансовыесредства,  всего  |  в том числе  | Финансовыесредства, всего  |  в том числе  |
| ФБ [<\*>](#Par348) | ОБ [<\*>](#Par348) | МБ [<\*>](#Par348) | внебюджетные средства  | ФБ [<\*>](#Par348) | ОБ [<\*>](#Par348) | МБ [<\*>](#Par348) | внебюджетные средства  |  |
| Всего за весь период  | **35 297 685** |  | **34 077 600** | **1 220 085** | **0** | **24 439 826,03** | **0** | **23 942 004,50** | **497 821,53** | **0** |  |

--------------------------------

<\*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Приложение № 4

к постановлению администрации

 Шумского муниципального образования

от « 04 » апреля 2022 г. №59

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021 год»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

весь период реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение % | Оценка в баллах |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2021 год» |
| доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100 | 100 | - | 1 |
| доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 50 | 0 | - | -2 |
| доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | Т.у.т. | - | - | - | - |
| удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт\*ч | 25 | 34,85 | 39,4 | 4 |
| удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал | 0,21 | 0,19 | 9,5 | 2 |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2021 год» |
| Протяженность тепловых сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | м | 1038 | 1038 | - | 1 |
| Протяженность водопроводных сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | м | 1038 | 1038 | - | 1 |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  |  |  |  | **7** |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2021 год»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

весь период реализации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы**  | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| **За весь период реализации** |
|  ожидаемая эффективность достигнута;   | 7 | Срок реализации программы закончился |