РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

От “09” октября 2020 г. № 144

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования на 2021 - 2023 годы»

###  В целях обеспечения развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Шумского муниципального образования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 52, 53 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 г. № 771-пп «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства на 2019 - 2024 годы», Уставом Шумского муниципального образования, администрация Шумского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования на 2021 - 2023 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Шумского городского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин

Утверждена

постановлением

администрации Шумского

муниципального образования

 «09» октября 2020 г. № 144

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ШУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования на 2021 - 2023 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы  | Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 г. № 771-пп «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства на 2019 - 2024 годы» |
| Администратор Программы | Администрация Шумского муниципального образования – администрация городского поселения (далее – Администрация) |
| Разработчики Программы  | Администрация Шумского муниципального образования – администрация городского поселения  |
| Исполнители программных мероприятий  | Администрация Шумского муниципального образования – администрация городского поселения |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования путем решения следующих задач: увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2021 года по 2023 год в один этап |
| Объёмы и источники финансирования  | Финансирование Программы предусматривается за счет местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) Шумского муниципального образования и областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда). Всего по программе: 40 769 122 рубля, из них 32 413 122 рубля областной бюджет, 8 356 000 рублей местный бюджет.По годам реализации: 2021 год – 3 440 000 рублей – местный бюджет;2022 год – 2 527 000 рублей – местный бюджет, 32 413 122 рубля областной бюджет;2023 год – 2 389 000 рублей – местный бюджет;Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Шумского муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых на реализацию программы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально – экономической эффективности  | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, после реконструкции и капитального ремонта увеличится на 1 км.2. Доля автомобильных дорог, на которые зарегистрировано право собственности к 2023 году составит 50 %. |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В условиях социально-экономических преобразований к автомобильному транспорту предъявляются дополнительные требования по ускорению товародвижения, объявлению более точных сроков доставки грузов, в связи с этим автомобильный транспорт - самый оперативный вид сообщения. Наибольшая гибкость автомобильного транспорта в отношении выбора альтернативного маршрута перевозки определяет его лидирующую роль в качестве средства доставки товаров непосредственно потребителю.

Характеристика автомобильных дорог в соответствии с технической категорией и типом покрытия представлена в таблице 1.

Табл. 1 Характеристика автомобильных дорог

|  |  |
| --- | --- |
| Техническаякатегория | Протяженность, км |
| Всего | с твердым покрытием | грунтовых |
| с усовершенствованным покрытием | гравийным |
| асфальтобетон |
| IV | - | - | - | - |
| V | - | - | - | - |
| Внекатегорийные | 48,5 | 10,6 | 24,5 | 13,4 |
| Итого | 48,5 | 10,6 | 24,5 | 13,4 |

В настоящее время протяженность автомобильных дорог Шумского муниципального образования составляет 48,5 км.

Табл. 2 Протяженность автомобильных дорог

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильных дорог по улицам | Протяженность, км. | Идентификационный номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ул. Боровая | 1,0 | 25-228-565 ОП МП 001 |
| 2 | ул. Береговая | 1,0 | 25-228-565 ОП МП 002 |
| 3 | ул. Восточная | 0,5 | 25-228-565 ОП МП 003 |
| 4 | ул. Дачная | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 004 |
| 5 | ул. Депутатская | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 005 |
| 6 | ул. Железнодорожная | 1,4 | 25-228-565 ОП МП 006 |
| 7 | ул. Заводская | 1,3 | 25-228-565 ОП МП 007 |
| 8 | ул. Заозёрная | 1,0 | 25-228-565 ОП МП 008 |
| 9 | ул. Индустриальная | 0,4 | 25-228-565 ОП МП 009 |
| 10 | ул. Карьерная | 1,1 | 25-228-565 ОП МП 010 |
| 11 | ул. Комсомольская | 0,5 | 25-228-565 ОП МП 011 |
| 12 | ул. Коммунистическая | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 012 |
| 13 | ул. Лесная | 1,2 | 25-228-565 ОП МП 013 |
| 14 | ул. Луговая | 0,5 | 25-228-565 ОП МП 014 |
| 15 | ул. Малая Береговая | 0,8 | 25-228-565 ОП МП 015 |
| 16 | ул. Малая Заводская | 1,5 | 25-228-565 ОП МП 016 |
| 17 | ул. Молодёжная | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 017 |
| 18 | ул. Набережная | 1,3 | 25-228-565 ОП МП 018 |
| 19 | ул. Новая | 1,0 | 25-228-565 ОП МП 019 |
| 20 | ул. Пионерская | 0,9 | 25-228-565 ОП МП 020 |
| 21 | ул. Профсоюзная | 2,5 | 25-228-565 ОП МП 021 |
| 22 | ул. Проточная | 0,6 | 25-228-565 ОП МП 022 |
| 23 | ул. Рабочая | 0,4 | 25-228-565 ОП МП 023 |
| 24 | ул. Солнечная | 0,6 | 25-228-565 ОП МП 024 |
| 25 | ул. Спутник | 0,5 | 25-228-565 ОП МП 025 |
| 26 | ул. Сибирская | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 026 |
| 27 | ул. Сосновая | 1,2 | 25-228-565 ОП МП 027 |
| 28 | ул. Столярная | 0,6 | 25-228-565 ОП МП 028 |
| 29 | ул. Советская | 2,9 | 25-228-565 ОП МП 029 |
| 30 | ул. Транспортная | 1,9 | 25-228-565 ОП МП 030 |
| 31 | ул. 6-й пятилетки | 1,2 | 25-228-565 ОП МП 031 |
| 32 | ул. Южная | 1,1 | 25-228-565 ОП МП 032 |
| 33 | пер.Береговой | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 033 |
| 34 | пер.Боровой | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 034 |
| 35 | пер.2-й Боровой | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 035 |
| 36 | пер.Железнодорожный | 0,4 | 25-228-565 ОП МП 036 |
| 37 | пер.2-й Железнодорожный | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 037 |
| 38 | пер.Заводской | 0,7 | 25-228-565 ОП МП 038 |
| 39 | пер.2-й Заводской | 0,6 | 25-228-565 ОП МП 039 |
| 40 | пер.Карьерный | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 040 |
| 41 | пер.Кооперативный | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 041 |
| 42 | пер.Луговой | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 042 |
| 43 | пер.Лесной | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 043 |
| 44 | пер.Профсоюзный | 0,2 | 25-228-565 ОП МП 044 |
| 45 | пер.Новый | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 045 |
| 46 | пер.Рабочий | 0,6 | 25-228-565 ОП МП 046 |
| 47 | пер.Советский | 0,7 | 25-228-565 ОП МП 047 |
| 48 | пер.2-й Советский | 0,2 | 25-228-565 ОП МП 048 |
| 49 | пер.Транспортный  | 0,6 | 25-228-565 ОП МП 049 |
| 50 | пер.2-й Транспортный | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 050 |
| 51 | пер.3-й Транспортный | 0,4 | 25-228-565 ОП МП 051 |
| 52 | Проезд №1 | 2,1 | 25-228-565 ОП МП 052 |
| 53 | Проезд №2 | 1,0 | 25-228-565 ОП МП 053 |
| 54 | Проезд №3 | 0,9 | 25-228-565 ОП МП 054 |
| 55 | Проезд №4 | 0,2 | 25-228-565 ОП МП 055 |
| 56 | Проезд №5 | 0,5 | 25-228-565 ОП МП 056 |
| 57 | Проезд №6 | 0,4 | 25-228-565 ОП МП 057 |
| 58 | Проезд №7 | 0,9 | 25-228-565 ОП МП 058 |
| 59 | Проезд №8 | 0,2 | 25-228-565 ОП МП 059 |
| 60 | Проезд №9 | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 060 |
| 61 | Проезд №10 | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 061 |
| 62 | Проезд №11 | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 062 |
| 63 | Проезд №12 | 1,2 | 25-228-565 ОП МП 063 |
| 64 | Проезд №13 | 1,4 | 25-228-565 ОП МП 064 |
| 65 | Проезд №14 | 0,7 | 25-228-565 ОП МП 065 |
| 66 | Проезд №15 | 0,3 | 25-228-565 ОП МП 066 |
|  | ИТОГО: | 48,5 |  |

Удельный вес грунтовых автомобильных дорог остается высоким, что приводит к увеличению текущих затрат на содержание.

Автомобильные дороги местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к угрозе безопасности дорожного движения, пассажирских и грузовых перевозок, повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. Ежегодно увеличивается недоремонт.

Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

В существующей ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.

Для увеличения объемов автомобильных грузовых и пассажирских перевозок требуется приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа разрабатывается сроком на 3 года с 2021 по 2023 год.

Целью Программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения поселения и хозяйствующих субъектов.

Задачами Программы являются:

1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям;

2) совершенствование системы управления дорожным хозяйством Шумского муниципального образования.

Также необходимо производить работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог, ликвидировать аварийно – опасные участки автомобильных дорог.

Реализация Программы предусматривает использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно по основным целевым индикаторам и показателям результативности реализации Программы, приведенным в таблице 2.

Табл. 2 Целевые индикаторы и показатели результативности программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование мероприятия Программы | Целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Ед. изм. | Базовое значение индикаторов, показателей за 2020 год | Плановое значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |
|  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Цель: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения поселения и хозяйствующих субъектов |
| Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции и капитального ремонта | км | 0 | - | 1 | 1 |
| Задача 2. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Шумского муниципального образования  |
|  | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования | Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 4,7 | 11 | 17 | 23 |

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их целевыми значениями.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

- степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям;

- процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;

- динамика расходов на реализацию Программы;

- динамика показателей эффективности и результативности Программы.

 Планируемые показатели эффективности приведены в таблице 3.

Табл. 3 Планируемые показатели эффективности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы |
| Объемы финансирования, тыс. руб.  | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности, км  | Эффективность  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям |
| 1 | Протяженность автом. дорог, соотв. нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции и кап. Ремонта  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Шумского муниципального образования |
| 2 | Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 11 | 17 | 23 |  |  |  |  |

IV. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

Подпрограммы не выделяются.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы предусматривается за счет местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) и областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда).

 Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Шумского муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых на реализацию Программы.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 40 769 122 рубля, из них:

 в 2021 году – 3 440 000 рублей.

 в 2022 году – 34 940 122 рубля.

 в 2023 году – 2 389 000 рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) составит 8 356 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 3 440 000 рубля.

в 2022 году – 2 527 000 рублей.

в 2023 году – 2 389 000 рублей.

Предполагаемые поступления из областного бюджета (субсидии) - в общей сумме 32 413 122 рубля, из них:

в 2021 году – 0 рублей.

в 2022 году – 32 413 122 рубля.

в 2023 году – 0 рублей.

Условием предоставления субсидий из дорожного фонда Иркутской области является включение объектов реконструкции, строительства, капитального ремонта в муниципальную программу, реализуемую за счет средств бюджета Шумского муниципального образования.

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам за счет средств дорожного фонда в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 445-пп, планируется получение субсидий на софинансирование мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий Программы.

Перечень мероприятий, направленных на решение задач Программы, объемы и источники финансирования приведён в таблице 4.

Табл. 4 Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Срок реализации  | Объем финансирования, тыс. руб.  |
| Всего, тыс. рублей | в том числе:  |
| Средства областного бюджета, тыс. рублей | Местный бюджет, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям |
| 1 | Капитальные ремонт автомобильных дорог | 2021-2023 | 33415,591 | 32413,122 | 1002,469 |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2022 | 33415,591 | 32413,122 | 1002,469 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проектно-изыскательные работы  | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог | 2021-2023 | 5426 | 0 | 5426 |
|  |  | 2021 | 2830 | 0 | 2830 |
|  |  | 2022 | 1017 | 0 | 1017 |
|  |  | 2023 | 1579 | 0 | 1579 |
| 4 | Ремонт тротуара | 2021-2023 | 897,531 | 0 | 897,531 |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2022 | 297,531 | 0 | 297,531 |
|  |  | 2023 | 600 | 0 | 600 |
| Задача 2. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Шумского муниципального образования |
|  | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки | 2021-2023 | 1030 | 0 | 1030 |
|  |  | 2021 | 610 | 0 | 610 |
|  |  | 2022 | 210 | 0 | 210 |
|  |  | 2023 | 210 | 0 | 210 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2021 | 3440 | 0 | 3440 |
|  |  | 2022 | 34940,122 | 32413,122 | 2527 |
|  |  | 2023 | 2389 | 0 | 2389 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 40769,122 | 32413,122 | 8356 |

Система программных мероприятий скоординирована с соответствующими задачами. Для реализации поставленной цели и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

Для увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования.

Планируется проведение капитального ремонта и реконструкции, автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 1,2 км, а также ремонт тротуара протяженностью 400 м.

Программой планируется частично решить проблему ликвидации участков автомобильных дорог, технико-эксплуатационные характеристики которых в настоящий момент не соответствуют минимальным потребительским требованиям.

Перечень объектов, на которых намечено выполнение работ, приведен в таблице 5.

Табл. 5 Перечень объектов, на которые намечено проведение работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Вид работ  | Протяженность, м |
| Автомобильная дорога по ул. Сосновая  | Капитальный ремонт | 1 000 |
| Участок автомобильной дороги по ул. Новая | Капитальный ремонт | 800 |
| Автомобильные дороги согласно акта оценки их технического состояния  | Восстановление профиля дороги с добавлением нового материала | Согласно дефектной ведомости |
| Автомобильные дороги согласно акта оценки их технического состояния  | Восстановление профиля дороги без добавления нового материала | Согласно дефектной ведомости |
| Автомобильные дороги согласно акта обследования | Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов | Согласно дефектной ведомости |

Для обеспечения государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки производится выполнение следующих видов работ:

1) геодезических, кадастровых на земельные участки;

2) подготовка технических, кадастровых паспортов на сооружения автомобильных дорог;

3) формирование комплектов документов для государственной регистрации права собственности.

Ответственный исполнитель Программы:

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование, экспертизу и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы;

- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.

Участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию основных мероприятий;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.

Ответственный исполнитель в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) [отчет](#Par178) об исполнении мероприятий муниципальной программы, [отчет](#Par240) об исполнении целевых показателей муниципальной программы, [отчет](#Par285) о финансировании муниципальной программы (по формам 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шумского муниципального образования, их формирования и реализации, сроков утверждения и изменения).

2) сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ Шумского МО, утвержденного постановлением главы Шумского муниципального образования №171 от 11.11.2013 г.).

3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Администрация Шумского МО организует рассмотрение ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, по результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.

В случае если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом, администрацией Шумского МО формируются предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Учитывая решение об эффективности реализации муниципальной программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу Шумского МО, принимается решение о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Указанное решение оформляется постановлением администрации Шумского МО о внесении изменений в муниципальную программу или об отмене муниципальной программы, которое готовит ответственный исполнитель.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципальной программы муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы ожидается:

1) протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, после реконструкции и капитального ремонта увеличится на 1 км;

2) доля зарегистрированных автомобильных дорог к 2020 году составит 50 %.