РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

От «26» мая 2021 г. № 64

«О внесении изменений в постановление администрации

Шумского муниципального образования от 09.10.2020 г.

№144 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения Шумского

муниципального образования на 2021 - 2023 годы»

В целях обеспечения развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Шумского муниципального образования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 52, 53 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 г. № 771-пп «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства на 2019 - 2024 годы», Уставом Шумского муниципального образования, администрация Шумского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Шумского муниципального образования от 09.10.2020 г. №144 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования на 2021 - 2023 годы»

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования  | Финансирование Программы предусматривается за счет местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) Шумского муниципального образования и областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда). Всего по программе: 47 530 601 рублей 83 коп. из них 33 435 983 рубля областной бюджет, 14 094 618 рублей 83 коп. местный бюджет.По годам реализации: 2021 год – 6 766 718 рублей 83 коп. – местный бюджет;2022 год – 3 549 500 рублей – местный бюджет, 33 435 983 рубля областной бюджет;2023 год – 3 778 400 рублей – местный бюджет;Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Шумского муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых на реализацию программы. |

1.2. Раздел V. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

Финансирование Программы предусматривается за счет местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) и областного бюджета (в т.ч. средства дорожного фонда).

 Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Шумского муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых на реализацию Программы.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 47 530 601 рублей 83 коп., из них:

 в 2021 году – 6 766 718 рублей 83 коп.

 в 2022 году – 36 985 483 рублей.

 в 2023 году – 3 778 400 рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, из местного бюджета (в т.ч. средства муниципального дорожного фонда) составит 14 094 618 рублей 83 коп., из них:

в 2021 году – 6 766 718 рублей 83 коп.

в 2022 году – 3 549 500 рублей.

в 2023 году – 3 778 400 рублей.

Предполагаемые поступления из областного бюджета (субсидии) - в общей сумме 32 413 122 рубля, из них:

в 2021 году – 0 рублей.

в 2022 году – 33 435 983 рубля.

в 2023 году – 0 рублей.

Условием предоставления субсидий из дорожного фонда Иркутской области является включение объектов реконструкции, строительства, капитального ремонта в муниципальную программу, реализуемую за счет средств бюджета Шумского муниципального образования.

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам за счет средств дорожного фонда в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 19 февраля 2016 года № 97-пп, планируется получение субсидий на софинансирование мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1.3. Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ изложить в следующей редакции:

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий Программы.

Перечень мероприятий, направленных на решение задач Программы, объемы и источники финансирования приведён в таблице 4.

Табл. 4 Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Срок реализации  | Объем финансирования, тыс. руб.  |
| Всего, тыс. рублей | в том числе:  |
| Средства областного бюджета, тыс. рублей | Местный бюджет, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 2021-2023 | 33773,72 | 33435,983 | 337,737 |
|  | - | 2021 | 0 | 0 | 0 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Сосновая | 2022 | 33773,72 | 33435,983 | 337,737 |
|  | - | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проектно-изыскательные работы  | 2021-2023 | 800 | 0 | 800 |
|  | - | 2021 | 0 | 0 | 0 |
|  | Автомобильная дорога по проезду №13 | 2022 | 800 | 0 | 800 |
|  | - | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог | 2021-2023 | 3326,718 | 0 | 3326,718 |
|  | Согласно дефектной ведомости | 2021 | 3326,718 | 0 | 3326,718 |
|  | - | 2022 | 0 | 0 | 0 |
|  | - | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог | 2021-2023 | 8400,163 | 0 | 8400,163 |
|  | Согласно дефектной ведомости | 2021 | 2830 | 0 | 2830 |
|  | Согласно дефектной ведомости | 2022 | 2201,763 | 0 | 2201,763 |
|  | Согласно дефектной ведомости | 2023 | 3368,4 | 0 | 3368,4 |
| 4 | Ремонт тротуара | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 |
|  | - | 2021 | 0 | 0 | 0 |
|  | - | 2022 | 0 | 0 | 0 |
|  | - | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Шумского муниципального образования |
|  | Реализация мероприятий, направленных на осуществление государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки | 2021-2023 | 1230 | 0 | 1230 |
|  | Проезд №13, ул. Советская, пер. Рабочий, ул. Лесная, ул. 6-ой Пятилетки, ул. Набережная, ул. Заводская | 2021 | 610 | 0 | 610 |
|  | ул. Молодежная, ул. Комсомольская, ул. Депутатская, проезд №1. | 2022 | 210 | 0 | 210 |
|  | пер. Лесной, Проезд №15, №14, пер.Заводской, ул. Малая Заводская | 2023 | 410 | 0 | 410 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 2021 | 6766,718 | 0 | 6766,718 |
|  |  | 2022 | 36985,483 | 33435,983 | 3 549,5 |
|  |  | 2023 | 3778,4 | 0 | 3 778,4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 47530,602 | 33435,983 | 14094,619 |

Система программных мероприятий скоординирована с соответствующими задачами. Для реализации поставленной цели и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

Для увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования.

Планируется проведение капитального ремонта и реконструкции, автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 1 км, а также ремонт тротуара протяженностью 400 м.

Программой планируется частично решить проблему ликвидации участков автомобильных дорог, технико-эксплуатационные характеристики которых в настоящий момент не соответствуют минимальным потребительским требованиям.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Шумского городского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин