РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нижнеудинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2 тел.: 8-950-087-78-60

E-mail: shumskoemo@rambler.ru

от «01» марта 2023 г. № 18

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2022 год»

В целях контроля за использованием бюджетных средств, а также за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2018 год», руководствуясь ст. 14, ст.ст. 52, 53 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Шумского муниципального образования от 22.05.2014 г. №82 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шумского муниципального образования, их формирования и реализации, сроков утверждения и изменения», ст. 6 и 47 Устава Шумского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2022 год».
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Шумского городского поселения» и на официальном сайте Шумского муниципального образования <http://shumskoe.ru/>.

Глава Шумского

муниципального образования Ю.А. Уточкин

Пояснительная записка

В Шумском муниципальном образовании в 2022 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2022-2024 г.г.» (далее – Программа).

Основные цели Программы:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений;

- повышение энергетической эффективности на территории Шумского муниципального образования;

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Шумского муниципального образования.

Достижение вышеуказанных целей решалось посредством выполнения ряда задач, а именно:

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования ресурсов;

- стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании.

- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

- совершенствование системы учета потребляемых коммунальных ресурсов

- обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2022 год».

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения качественной питьевой водой в Шумском муниципальном образовании на 2022 год».

Подпрограмма 3 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шумском муниципальном образовании на 2022 год».

Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2022 год».

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территории Шумского муниципального образования на 2022 г.»

На 2022 год на финансирование мероприятий Программы было запланировано 7 226 546 рублей 50 коп., фактически потрачено 6 379 251 рубль 54 коп. В результате понижения цены контракта в рамках проведенного аукциона образовалась экономия денежных средств на сумму 847 294 рубля 96 коп.

Приложение №1

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от «01» марта 2023 г. № 18

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2022-2024 г.г.»

(наименование программы)

2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Плановый  срок  исполнения | Источник  финансирования | Объем  финансирования,  предусмотренный  программой,  руб. | Расходы  за  отчетный  период,  руб. | Наименование  показателя  объема  мероприятия,  единица  измерения | Плановое  значение  показателя  объема  мероприятия | Фактическое  значение  показателя  объема  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2022 год»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение энергосберегающих и светодиодных ламп | 2022 | МБ | 289 998,0 | 289 998,0 | - | - | - |  |
|  | **Всего** |  |  | **289 998,0** | **289 998,0** | - | - | - |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение населения качественной питьевой водой в Шумском муниципальном образовании на 2022 год»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Производственный контроль за качеством питьевой воды | 2022 | МБ | 12 205,39 | 12 205,39 | - | - | - | Исследование воды на микробиологические показатели. |
| 2.2 | Приобретение дезинфицирующих средств (Акватабс) | 2022 | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Не было необходимости |
|  | **Всего** |  |  | **12 205,39** | **12 205,39** |  |  |  |  |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Шумском муниципальном образовании на 2022 год»** | | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение контейнеров для ТКО | 2022 | МБ | 299 999,5 | 299 999,5 | - | - | - | Работы выполнялись на безвозмездной основе |
|  | **Всего** |  |  | **299 999,5** | **299 999,5** | - | - | - |  |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2022 год»** | | | | | | | | |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе, мощностью 3Гкал/ч | 2022 | ОБ/МБ | 877 985,02 | 877 985,02 |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  | **877 985,02** | **877 985,02** | - | - | - |  |
| **5** | **Подпрограмма « Организация благоустройства территории Шумского муниципального образования на 2022 г.»** | | | | | | | | |
| 5.1 | Обустройство детской площадки | 2022 | МБ | 0 | 0 | **-** | **-** | **-** | Не проводилось |
|  | **Всего** |  |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
| **6** | **Подпрограмма « Отходы производства и потребления на территории Шумского муниципального образования на 2022 г.»** | | | | | | | | |
| 6.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2022 | МБ | 5 635 858,59 | 4 791 254,83 | **-** | **-** | **-** | В результате понижения цены контракта в рамках проведенного аукциона образовалась экономия денежных средств |
|  | **Всего** |  |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по Программе** |  |  | **5 635 858,59** | **4 791 254,83** |  |  |  |  |
| **7** | **Подпрограмма « Содержание мест захоронений расположенных на территории Шумского муниципального образования на 2022 г.»** | | | | | | | | |
| 7.1 | Создание проекта рекультивации  Дезинфекция мест захоронения | 2022 | МБ | 110 500,0 | 107 808,8 | **-** | **-** | **-** | Экономия денежных средств в рамках заключенных договоров |
|  | **Всего** |  |  | **110 500,0** | **107 808,8** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по Программе** |  |  | **7 226 546,5** | **6 379 251,54** |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от « 01 » марта 2023 г. № 18

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2022-2024 г.г.»

(наименование программы)

2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Ед.  изм. | Плановое  значение | Фактическое  значение | Отклонение  фактического  значения от  планового | | Обоснование  причин  отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2022 год» | | | | | | |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.3 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | Т.у.т. | - | - | - | - |  |
| 1.4 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт\*ч/кв.м | 23,41 | 29,13 | 5,72 | 0,8 | Увеличение расхода электрической энергии |
| 1.5 | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал | 0,19 | 0,34 | 0,15 | 44 | Увеличение расхода тепловой в связи с установкой приборов учета |
| 2 | Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2022 год» | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность тепловых сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | м | 1038 | 1038 | - | - |  |
| 2.2 | Протяженность водопроводных сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | м | 1038 | 1038 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от « 01 » марта 2023 г. № 18

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2022-2024 г.г.»

(наименование программы)

2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, руб. | | | | | Расходы за отчетный период, руб. | | | | | Обоснование  причин отклонения |
| Финансовые  средства,  всего | в том числе | | | | Финансовые  средства,  всего | в том числе | | | |
| ФБ  [<\*>](#Par348) | ОБ  [<\*>](#Par348) | МБ  [<\*>](#Par348) | внебюджетные  средства | ФБ  [<\*>](#Par348) | ОБ  [<\*>](#Par348) | МБ  [<\*>](#Par348) | внебюджетные  средства |  |
| Год реализации 2022 | **7 226 546,50** |  | **5 579 500,0** | **1 647 046,5** | **0** | **6 379 251,54** | **0** | **4 791 254,83** | **1 587 996,71** | **0** |  |

--------------------------------

<\*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Шумского муниципального образования

от « 01 » марта 2023 г. №18

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2022-2024 г.г.»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение % | Оценка в баллах |
| план | факт |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумском муниципальном образовании на 2021 год» | | | | | |
| доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100 | 100 | - | 1 |
| доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 100 | 100 | - | 1 |
| доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | Т.у.т. | - | - | - | - |
| удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт\*ч | 23,41 | 29,13 | 0,8 | -1 |
| удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал | 0,19 | 0,34 | 44 | -2 |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Шумском муниципальном образовании на 2021 год» | | | | | |
| Протяженность тепловых сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | м | 1038 | 1038 | - | 1 |
| Протяженность водопроводных сетей, на которые оформлены правоустанавливающие документы | м | 1038 | 1038 | - | 1 |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  |  |  |  | **1** |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Шумском муниципальном образовании на 2022 год»

(наименование целевой программы Шумского муниципального образования)

весь период реализации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| **За весь период реализации** | | |
| ожидаемая эффективность достигнута; | 1 | Продолжить реализацию программы |